Table of Contents

# 1	V&V i AI u SDLC — refleksija (v1.0)

Pokriva profesorov zahtjev 5: "Prokomentarisati izazove verifikacije i validacije (testiranje), posebno iz ugla kad koristimo AI u svim koracima SDLC."

## 1.1	Kontekst

Cijeli sistem školskog sporta CG je razvijen sa Claude Code (Anthropic, model Opus 4.7 sa 1M token context) kao primarnim alatom kroz Spec → Plan → Code → Test pipeline. Auditabilnost AI doprinosa čuva se u ai_dnevnik_sesije tabeli — 18 numerisanih sesija (broj 1–19, broj 13 nije korišćen) od 2026-04-29 do 2026-05-13, sa instrukcijama / output-om / odlukama / ishodom po promptu.

Statistika sesija po fazama (snapshot na dan v1.0 tag-a, 2026-05-13):

| Faza | Broj sesija |
| --- | --- |
| Faza 1 — Analitička dokumentacija | 7 |
| Faza 2 — Skraćivanje, refaktor i projektni dizajn | 4 |
| Faza 3 — Kontinuirano dokumentovanje upotrebe AI | 2 |
| Specifikacija | 3 (sesije 15, 16, 17) |
| Implementacija | 1 (sesija 18) |
| Faza 4 — Dokumentacija za ADIS predaju | 1 (sesija 19) |
| Ukupno | 18 |

Ovaj dokument analizira u kojim je fazama SDLC-a AI bio rizičan i koje smo mehanizme V&V primijenili da se ti rizici drže pod kontrolom.

## 1.2	1. AI u analizi (zahtjevi)

Rizik: halucinacija zahtjeva — AI inventuje funkcionalnost koju korisnik nikad nije tražio (out-of-scope kompleksnost), ili "razumije" zahtjev koji je dvosmislen bez da pita za pojašnjenje.

Konkretni primjeri iz dnevnika:

- Sesija 15 — "Kompletna projektna spec + plan + CLAUDE.md instrukcije za sljedeću implementacionu sesiju" (2026-05-12). Cilj sesije bio je "Analizirati sva tri izvorna dokumenta iz docs/fajlovi i konsolidovati ih u jedinstven spec fajl kao single source of truth". AI je u prvom draft-u spec-a generisao kompleksan "saglasnost roditelja" workflow sa email tokenima, iako je korisnik samo tražio boolean polje. Ispravljeno kroz iteraciju: dodato u "NE-radi listu" (meta-plan §9).

- Sesija 17 — "Provjera pokrivenosti zahtjeva profesora za završni ispit" (2026-05-13). Cilj: "Mapirati 5 zahtjeva profesora ... na postojeći spec + meta-plan + 14 track-planova i identifikovati gap-ove". Bila je čista validacijska sesija (read-only) gdje je AI uporedio spec sa originalnim profesorovim dokumentom i predložio T4.* placeholderima da se popune.

Mitigacija:

- Spec kao single source of truth — specs/001-sportski-savez.md (v1.1, 17 sekcija) je jedini ovlašteni izvor zahtjeva. Sve odluke koje odudaraju moraju se eksplicitno odobriti i unijeti u spec.

- "Provjeri pokrivenost" sesija — Sesija 17 je bila čista validacija (read-only) sa eksplicitnim ciljem gap-analize, ne nove implementacije.

- Brainstorming skill prije implementacije — superpowers:brainstorming je obavezan korak prije svake nove feature: ne ulazi u kod prije nego što su intent + design jasno postavljeni.

- Faze 1 + 2 prije implementacije — 11 sesija (broj 1–11) bilo je čisto analitičko-dizajnerskih, prije nego što se napisao prvi red production koda. Time je rizik halucinacije lokalizovan na dokumente koje je lakše ispraviti nego kod.

Otvoreni rizik: spec drift kad korisnik radi izmjene na licu mjesta a one ne uđu u spec. Smanjeno preko CLAUDE.md instrukcije "Spec je single source of truth".

## 1.3	2. AI u dizajnu (arhitektura)

Rizik: over-engineering — AI ima tendenciju da predloži pattern-e koji "izgledaju profesionalno" (Repository pattern, sub-roles, multi-tenancy) iako nisu opravdani veličinom projekta.

Konkretne odluke koje smo morali eksplicitno odbaciti (meta-plan §9 — "NE-radi liste"):

| AI predložio | Odluka | Razlog |
| --- | --- | --- |
| Repository pattern preko Eloquent-a | NE | Eloquent već enkapsulira CRUD; dodatni sloj samo apstrakcija bez vrijednosti za projekat ove veličine |
| Sub-admin / per-school admin / read-only auditor | NE | Spec zahtijeva 3 role (Admin, Profesor, Student/Učenik) — širenje van toga je scope creep |
| Multi-tenancy škola | NE | Spec eksplicitno kaže "single-tenant, sve škole u istoj instanci" |
| Custom error catalog | NE | Laravel default error pages + Form Request validation poruke su dovoljne |
| Multi-language UI | NE | Samo me lokalna; Inertia __() helper je dovoljan |
| AZLP cleanup workflow (purge-graduates, /profile/export, saglasnost roditelja workflow) | NE | Spec van obima — boolean polja postoje, workflow ne |
| Mobilna aplikacija, plaćanja, bulk import | NE | Spec 2 van obima |

Konkretni primjer iz dnevnika:

- Sesija 15 je ustanovila "NE-radi liste" kao prvoklasni mehanizam u meta-planu. Iz cilj polja: "Fokus na funkcionalan sistem (mock eksterni servisi), ne AZLP regulatorna usklađenost". To je registrovano u meta-planu §9 tako da nijedan kasniji subagent ne može "u dobroj vjeri" da krene da pravi GDPR workflow.

Mitigacija:

- NE-radi liste u meta-planu §9 — eksplicitan registar šta NE pravimo, tako da AI ima jasnu granicu.

- YAGNI princip u CLAUDE.md sekcija 8 — "Don't add features beyond what the task requires."

- Brainstorming sa korisnikom prije large feature kreira "ne radi liste" za tu feature.

- Per-track plan kao "ugovor" — svaki od 14 implementacijskih plan-fajlova (specs/100-* do specs/142-*) ima Acceptance criteria sekciju koja subagentu definiše šta jeste i šta nije scope.

Otvoreni rizik: AI može da uvuče over-engineering u manjim mjerama (extra polje na modelu, extra method na servisu) koje promaknu reviewer-u jer nisu očigledne. Smanjeno preko Pest testova koji kažnjavaju nekorišten kod (vendor/bin/pint --dirty + dead-code detekcija) i Wayfinder type safety (nepostojeća ruta = TS compile error).

## 1.4	3. AI u implementaciji (kod)

Rizik: code drift — AI ne čita postojeće konvencije ili pravi sitne devijacije (npr. getUser() umjesto user(), User::admin() umjesto User::where('role', UserRole::Admin)). Posebno opasno u SPA gdje frontend tipovi moraju da se slažu sa backend kontrolerima.

Konkretni primjeri iz dnevnika:

- Sesija 18 — "Start implementacije — subagent-driven development + git worktrees za Phase 0/1" (2026-05-13). Iz cilj polja: "Prva implementaciona sesija: izvršiti Phase 0 (F1 Setup → F2 Migracije+modeli sekvencijalno) i pokrenuti Phase 1 paralelno kroz tri git worktree-a". U toku sesije AI je u prvom pokušaju pravio sitne devijacije u naming-u (npr. findOrFail() umjesto Laravel route-model binding-a) — konvencija je usaglašena pa popravljena.

- Sesija 16 — "14 implementacijskih planova + dual-write workflow za AI dnevnik" (2026-05-13). Definisala je da svaki plan ima "Acceptance criteria" sekciju, tako da kad subagent piše kod, ima precizan ugovor protiv kog se test može pisati prije implementacije.

Mitigacija:

- CLAUDE.md naming pravila (sekcija 4) — tabele snake_case engleski, modeli PascalCase engleski, rute kebab-case, UI me kroz __().

- Pint formatter (vendor/bin/pint --dirty --format agent) je mandatory prije svake komite — uniformiše stil tako da AI ne može "vidjeti" tuđu konvenciju i drift-ovati.

- Wayfinder type safety — @laravel/vite-plugin-wayfinder generiše TypeScript funkcije za sve Laravel rute. Frontend ne može da pozove nepostojeću rutu — TS compile pada.

- Pest testovi sa konvencija checks — npr. tests/Feature/RoutingTest.php provjerava da svi admin URL-ovi imaju role:admin middleware.

- Subagent-driven workflow + worktrees — svaki track ide u izolovani worktree (../sportski-savez-app-{track-id}/) sa svojim subagent-om koji čita SAMO svoj plan + meta-plan + spec. Glavni conversation ne mješa kontekst, smanjuje cross-track drift.

Konkretan citat: Sesija 18, Prompt 5 (ishod polje) — finalni snapshot Phase 3:

Phase 3 100% završen. v1.0 tag postavljen.

Ukupan obim sesije 18:
- Phase 0: F1 (5 commitova, 4 testa) + F2 (14 commitova, +28 testa) = 19 commitova
- Phase 1: T1.1 (13) + T1.2 (7) + T1.3 (6) + 3 merge + cleanup = 30 commitova, +72 testa
- Phase 2: T2.1a (7) + T2.1b (7) + T2.1c (3) + T2.2 (5) + T2.3 (5) + T2.4 (4) + T2.5 (3) + 7 merge = 41 commit, +145 testa
- Phase 3: T3.1 (4) + T3.2 (7) + 2 merge = 13 commitova, +32 testa
- Ukupno: ~103 commita, +281 nov test (4 → 329), 957 assertion-a, 9 use case-a implementirano

329/329 testova zelena prije v1.0 tag-a. Veliki broj pokrivenosti znači da AI ne može tiho da drift-uje kod — svaki novi commit prolazi kroz php artisan test --compact gate. Suite trenutno ima 957 assertion-a po sesiji 18 ishod-u, što je ~2.9 assertion-a po testu (zdrava metrika — nije tautološki).

## 1.5	4. AI u testiranju (Pest)

Najopasniji rizik svih: AI piše testove koji prolaze ali ne validiraju ništa stvarno. Test koji samo provjerava assertTrue(true) ili expect($result)->not->toBeNull() može da "preživi" review jer izgleda OK.

Konkretne sumnjive situacije:

- Tautološki test — AI je u nekoliko slučajeva u toku Phase 2 napisao test gdje su input i očekivani izlaz iste konstante. Primjer (pseudokod):

- it('computes total', function () {
    $expected = 42;
    expect(compute(42))->toBe($expected); // nije test, kopija
});

- Popravak: TDD red-green-refactor sa eksplicitnom verifikacijom da test prvo padne sa očekivanom porukom prije nego što se implementira logika.

- Test bez assertion-a — Pest dozvoljava it('does something', function () { doSomething(); });. Prolazi ako exception nije bačen. AI je generisao nekoliko takvih u prvom draft-u Phase 2 (T2.1a Team form). Otkriveno tek na merge review-u i refaktorisano da koristi expect(...).

- Coupled test koji "prati" implementaciju — kad AI generiše test koji testira Service::compute() tako što kopira logiku iz Service-a u test (umjesto da nezavisno izračuna očekivani rezultat). Test prolazi ali ne validira ništa. Pojavilo se u T2.1b OCR fixture-ima, popravljeno tako što su očekivani izlazi hard-coded u testu (file-name konvencija: valid.pdf → status valid, expired.pdf → status expired).

Mitigacija:

- TDD red-green-refactor disciplina — superpowers:test-driven-development skill nameće: prvo piši test koji pada, vidi failure poruku, pa implementiraj kod.

- Browser smoke testovi (Pest 4) — tests/Browser/SmokePagesTest.php validira da stranice rade end-to-end, hvata regresije koje unit testovi ne mogu (npr. Inertia prop koji se zove drugačije u backend-u i frontend-u). Iz dnevnika Sesije 18: T3.2 dodao 7 commitova "Integration smoke + e2e" + 32 nova testa.

- Manual UAT za UC5 i UC8 — demo scenariji se ručno prolaze prije v1.0 tag-a, što hvata UX nedostatke koje testovi ne mogu (npr. confusing copy, missing helper text).

- Test count + assertion count metrika — Sesija 18 ishod izvještava 329 testova i 957 assertion-a — odnos 2.9 assertion/test je health-check da testovi nisu prazni shell-ovi.

Konkretan citat: Sesija 18, Prompt 4 (završetak Phase 2): "Phase 2 100% završen. Sva 7 track-ova implementirano + verifikovano + mergovano u main. 297/297 testova prolaze." — odmah nakon Phase 3 (T3.1 + T3.2): "329/329 testova prolaze, 957 assertion-a, 9 use case-a implementirano". T3.2 split (integration smoke + e2e) je eksplicitno bio uveden da uhvati testove koji "prolaze ali ne validiraju ništa" — što je AI sklon da pravi.

## 1.6	5. AI u deployment-u

Rizik: AI generiše .env vrijednosti, deployment skripte, ili infrastrukturne konfige koji "izgledaju" tačno ali nisu testirani na ciljnoj infrastrukturi. Posebno opasno za:

- .env produkcijske ključeve (može da unese APP_KEY koji se ne podudara sa serializovanim sesijama)

- Database migracije koje rade na SQLite a padaju na PostgreSQL (npr. ENUM umjesto VARCHAR + CHECK)

- Queue konfiguracije gdje sync driver radi u dev-u ali blokira request u produkciji

Konkretni preventivni mehanizmi:

- .env.example mora biti single source za env shape — produkcijski .env se generiše iz template-a, ne kopira iz druge instance.

- Migracije moraju biti DB-agnostične — koristi Schema::table API umjesto raw SQL. Spec piše schema agnostično (sekcija 7), implementacija prati.

- Database safety pravila (CLAUDE.md sekcija 2.1) — zabranjene migrate:fresh, db:wipe, migrate:refresh, migrate:rollback ispod 2026_05_12_194833. Razlog: ai_dnevnik_sesije tabela čuva ADIS evidenciju (18 sesija, irreplaceable).

- Dual-write u seeder — pored DB zapisa, svaka izmjena dnevnika regeneriše database/seeders/AiDnevnikSeeder.php. Ako se baza obriše, seeder restoreuje sve sesije (mehanizam ustanovljen u Sesiji 16 — "uspostaviti pravilo da se svaki novi zapis u ai_dnevnik_sesije istovremeno upiše i u AiDnevnikSeeder, kako bi se kompletna istorija dnevnika mogla reprodukovati iz code-a").

- Pilot deployment — staging environment (1 škola, 1 takmičenje) prije production rollout-a. Detalji u deployment/02-staging-rollout.md.

Otvoreni rizik: monitoring AI deployment-a u produkciji je ručan. Nemamo automatizovanu "deployment dry-run" koja bi uhvatila konfiguracijske greške prije production push-a. Za predaju (akademski kontekst) je prihvatljivo; za regulator-ready produkciju potrebna automatizacija (vidi 03-production-readiness.md).

## 1.7	6. Auditabilnost AI doprinosa

Ključni infrastrukturni izbor: sav rad sa Claude Code se zapisuje u ai_dnevnik_sesije tabelu sa strukturom (broj, naslov, datum, faza, cilj, alat, instrukcije, output, odluke, ishod).

Statistika do v1.0 tag-a (read iz baze):

| Faza | Broj sesija |
| --- | --- |
| Faza 1 — Analitička dokumentacija | 7 |
| Faza 2 — Skraćivanje, refaktor i projektni dizajn | 4 |
| Faza 3 — Kontinuirano dokumentovanje upotrebe AI | 2 |
| Specifikacija | 3 (sesije 15, 16, 17) |
| Implementacija | 1 (sesija 18 — Phase 0/1/2/3, ~103 commita) |
| Faza 4 — Dokumentacija za ADIS predaju | 1 (sesija 19) |
| Ukupno | 18 |

(Brojevi sesija idu od 1 do 19; broj 13 nije korišćen — preskočen u toku Faze 3.)

Dual-write u seeder. Mehanizam ustanovljen u Sesiji 16 (citat iz cilj polja): "uspostaviti pravilo da se svaki novi zapis u ai_dnevnik_sesije istovremeno upiše i u AiDnevnikSeeder, kako bi se kompletna istorija dnevnika mogla reprodukovati iz code-a (backup u versioned source)". Svaka izmjena dnevnika regeneriše database/seeders/AiDnevnikSeeder.php preko php artisan ai-dnevnik:sync-seeder. Komit sadrži samo seeder diff, ali baza ima istu istinu.

Šta dnevnik NE pokriva:

- Subagent rad (samo glavni conversation upisuje, per CLAUDE.md sekcija 2.2)

- Promptove koji su odbačeni unutar iste sesije (samo finalni state se vidi)

- Real-time tool izlazi (samo "ishod" sumarum)

Limitacija za regulator audit: dnevnik je samostalan i ne sadrži cryptographic hash chain (nema previous_hash polje, nema tamper-evident append-only constraint na DB nivou). Za regulatorni audit (AZLP, Ministarstvo prosvjete) bilo bi potrebno dodati hash chain i append-only mehanizam. Trenutno je dovoljno za ADIS predaju (akademski kontekst).

Public ruta: /ai-dnevnik — Inertia stranica koja renderuje sve sesije sa markdown formatiranjem (podržava ### heading, **bold**, `code`, liste, paragrafe). Renderuje se public bez logina, tako da ocjenjivač može da pregleda evidenciju bez kredencijala.

## 1.8	7. Otvorena pitanja

Šta i dalje ne znamo o AI u SDLC nakon Phase 0–3:

- Long-context refaktoring pouzdanost — AI sa 1M token context-om može da drži cijeli app/ u kontekstu, ali ne znamo da li su izmjene koherentne kroz cijeli kod ili lokalno tačne ali globalno drift-ovane. Trenutno mitigirano subagent-driven workflow-om (po-track izolacija u worktree).

- Mjerenje AI bug rate-a — nemamo automatizovan način da kažemo "X% bug-ova su AI greške naspram Y% ljudske greške". Sve baselineu nedostaje human-only kontrolna grupa.

- Da li je dnevnik dovoljan audit — za akademsku predaju da, za regulatornu vjerovatno ne. Potrebno: append-only hash chain, tamper-evident storage, integracija sa external attestation service-om.

- Skill konflikti — kad više superpowers:* skill-ova istovremeno aktivnih, prioritet je nedeterministički. CLAUDE.md sekcija 9 mapira skill aktivaciju, ali konflikti se ručno rješavaju.

- AI cost vs human cost — nemamo metriku "vrijeme uštede vs API trošak". Predmet ADIS izvještaja je AI u SDLC, ne ekonomska analiza.

- Reproducibility — isti prompt sa istim modelom može da generiše različit kod između runova (LLM temperature > 0). Trenutno mitigirano kroz dnevnik (zapamtujemo ishod, ne ulaz), ali za naučni audit potrebno bi bilo temperature=0 + zapamćeni seed.